绿色供应链管理规划及方案

（2023 年-2030 年）

贝内克一长顺汽车内饰材料

(张家港)有限公司

二 O 二 三 年四月二十二日

一、前言

2018年3月11日，十三届全国人大一次会议第三次全体会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》，“生态文明”写入宪法，生态文明建设上升为国家意识。同时，随着《绿色制造工程实施指南（2016～2020 年）》、《中国制造 2025》、《绿色制造制造企业绿色供应链管理导则》等战略纲领性文件发布，立足公司长远发展、抢抓机遇。

2023 年4 月公司任命了绿色供应链最高管理者和管理者代表，成立了公司高层领导组成的绿色供应链管理领导小组，成立了由采购、生产、设备、体系等各部门负责人组成的绿色供应链管理工作组，以绿色工厂管理体系、能源管理体系等管理制度为基础建设，完善绿色供应链体系相关制度。同时，引入国内权威绿色供应链管理技术机构，按绿色供应链评价准则要求开展自评价与培训，通过对绿色供应链相关政策法律法规标准的收集与分析，完善并建立绿色制造供应链管理体系。

二、绿色供应链战略目标

贝内克一长顺汽车内饰材料(张家港)有限公司在供应链管理中引入绿色发展理念，将绿色制造、产品生命周期管理和生产者责任延伸理念融入企业供应链体系，识别产品及其生命周期各个阶段的绿色属性，协同上下游供应商、制造商、物流商、销售商、用户、回收商等实体对产品/物料的绿色属性进行有效管理，全面推进绿色供应链建设工作。带动汽车内饰行业的上下游企业深度协作，减少产品/物料获取、加工、制造、包装、运输、储存及使用等过程的资源（包括能源）消耗、环境污染和对人体的健康危害，促进资源的回收和循环利用，从而发挥公司行业龙头引导作用，带动全行业绿色发展水平提升。

三、绿色供应链管理规划

（一）近期规划

1、发布并实施《贝内克一长顺汽车内饰材料(张家港)有限公司绿色采购指南》；

2、修订采购标准、制度，从物料环保、污染预防、节能减排等方面对供应商进行绿色审核、选择和管理；

3、实现公司在提高能源利用、降低环境排放等方面持续改善；

4、搭建绿色供应链管理平台，优化绿色供应商动态管理；

5、定期发布企业社会责任报告。

（二）中长期规划

根据《绿色制造制造企业绿色供应链管理导则》（GBT33635-2017）、《绿色供应链的评价要求》等国家政策法规要求，同时，基于行业现状和公司的发展规划，制定公司绿色供应链中长期规划，2023年低风险供应商占比达到 85%以上。

促使公司的管理水平、业务发展、队伍建设、社会效益、经济效益、环境责任等跃上一个新的台阶， 建成符合国家相关要求，有利于公司长远发展的“绿色供应链体系”。规划具体内容如下：

围绕“绿色”的方针，从工程设计源头贯彻绿色、节能、环保的理念，实现节能降碳目标。

| 序号 | 规划事项 | 中长期规划（2023～2025年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿色采购 | 1、根据《供应商管理制度》对供应商进行绿色等级评价，持续提升低风险供应商占比； 2、完善供应商信息管理平台，增加绿色评价模块； 3、确保原辅材料采购 100%符合绿色环保标准，对产品生产、物流、回收等流程进行绿色管理。 |
| 2 | 绿色生产 | 1、执行“遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进”的能源方针，最大限度的减少污染物的排放和能源的浪费，加大废水处理的整体升级和中水回用优化工作，实现绿色节能的目标。 2、推进智能制造，优化工艺，精准控制，用信息手段推进绿色生产。 3、持续优化能源管理体系，调查同行环保、节能方面的先进案例，结合公司实际情况开展节能、降耗、减污、增效、优化能源结构等技改项目，到2025年底，力争完成 以下项目： （1）能效提升项目 序号; 项目名称; 实施时间; 主要负责部门. 1; EP风机改变频; 2025年; 设施部. 2; 冷冻机定频改变频; 设施部. 3; 更换永磁电机水泵; 设施部. 4; 空压机群控节能改善; 设施部. - 清洁生产项目 序号; 项目名称; 实施时间; 主要负责部门. 1; 废水处理站建立; 2024年; 设施部、EHS部门. 2; 产品回收预案规划; 2025年; 研发部门. 3; 产品印刷油漆回收; 持续改善; 工程部、工艺部. - 资源利用项目 序号; 项目名称; 实施时间; 主要负责部门. 1; 锅炉余热回收; 2024年; 设施部. 2; 冬季板换; 2024年; 设施部. 3; 空压机余热回收; 2025年; 设施部. - 低碳转型项目 序号; 项目名称; 实施时间; 主要负责部门. 1; 建立温室排放降低规划; 2024年; 设施部. 2; 光伏发电2期; 2026年; 设施部. 3; RTO废气处理升级; 2024年; 设施部. 4; 采用高效静电除尘装置; 2024年; 设施部. |
| 3 | 绿色流通 | - 利用信息化手段，完善对下游供应链的信息对接，优化物流管理，降低车辆空驶率。 - 抑制过度包装，提高包装材料的回收利用率。 3、 完善再生资源回收体系建设，规范回收利用秩序、提高回收利用和无害化处理效率。 |
| 4 | 体系融合 | 1、建立标准化管理体系，在管理体系及标准化体系的基础上，结合公司实际，将质量、环境、职业健康安全、能源、温室气体等管理体系标准，按照内在联系形成以技术标准为核心、管理标准为基础、工作标准为保证的科学有机整体，实现标准统一、协同共用的目标。 2、为保护环境和人员健康安全，公司将从产品、服务等各个环节最大限度消除风险，科学管理并不断改善自身问题，促进环境和职业健康安全管理体系的可持续发展。 |
| 5 | 绿色培 训体系 | 1、收集适用于我公司绿色供应链建设要求的法律法规、产业政策、能源技术标准及其他要求的文件，采用官方网站、微信公众号等信息化手段，组织教育和培训，确保全员知悉绿色供应链体系、绿色制造等概念和知识，纳入年度培训计划。 2、利用供应商管理平台、技术交底会议、供应商培训会议等多方式、方法，持续开展供应商培训，实现绿色共同发展。 |

四、绿色供应链保障措施

  - 管理保障措施

以绿色供应链管理工作组为核心，进一步完善和深化绿色供应链建设工作，主要内容如下：

3.1.1 遵守相关法律、法规及其他要求，参考行业相关能耗指标，贯彻执行并树立能源高效利用标杆；

3.1.2 绿色采购

（1）完善供应商管理制度；

（2）绿色供应链的审核中增加节能、环保、降碳、保护环境考核项目；

（3）建设绿色供应链管理信息平台，开展供应商交流及风险等级评定与管理工作；

（4）选用低风险供应商，持续提升低风险供应商占比，鼓励中、高风险供应商持续改进。

3.1.3绿色生产

（1）生产环节中，最大限度的减少污染物的排放和能源的浪费，以实现绿色节能的目标；

（2）推进车间精益生产；

（3）推进智能制造，优化工艺，精准控制，用信息手段推进绿色生产；

（4）推进环保、节能改造项目，通过技术手段达到绿色生产，并进行项目激励；

（5）积极推进清洁生产、节能减排，提高原辅材料、包装材料、能源利用率，减少能源耗用及污染物排放；

（6）优化能源消费结构，使能源得到高效率、高质量的利用，同时促进公司循环经济的发展；

3.1.4绿色流通

（1）设计包装环节综合考虑绿色包装，避免过度包装。

（2）完善仓储、物流、商务平台信息对接，优化物流管理，降低车辆空驶率。

（3）建立再生资源回收体系，规范回收利用秩序、提高回收利用和无害化处理效率。

3.1.5体系融合

（1）建立标准化管理体系，在管理体系及标准化体系的基础上，结合公司实际，将质量、环境、职业健康安全、能源、温室气体等管理体系标准，按照内在联系形成以技术标准为核心、管理标准为基础、工作标准为保证的科学有机整体，实现标准统一、协同共用的目标。

（2）为保护环境和人员健康安全，从产品、服务等各个环节最大限度消除风险，科学管理并不断改善自身问题，促进环境和职业健康安全管理体系的可持续发展。

（3）做到合理有效地利用技术、人力和物质资源，规范、系统、积极地实施体系的自我执行和自我监督机制，并根据客观条件的变化及时对体系进行调整，保证环境和职业健康安全方针、目标和指标的实现，保持环境和职业健康安全管理体系的特续性。

3.1.6绿色培训

（1）持续开展能源管理、绿色制造体系、绿色供应链相关培训，强化全员绿色低碳意识，加强设备绿色低碳技术改造，合理调整运行方式，提高设备效率；

（2）开展上下游供应链的节能、环保、温室气体和碳足迹的相关培训；

（3）加强节能宣传，节约用纸、节约用电，节约用水降低能耗，不用的电器电源及时断电，杜绝待机耗电等；

（4）拟定合理化建议制度、评审方案及奖励方案，策划开展节能合理化建议征集活动。

  - 技术创新保障措施

3.2.1 搭建信息平台，保证绿色信息平台的实施；完善仓储、物流、商务平台信息对接；

3.2.2 引进先进的技术装备，保证产品及生产过程中产品品质的要求，减少不良产品的产生；

3.2.3 加大节能项目的引进及调研，引进新的绿色能源，对现有的重点耗能设备进行改造，挖掘节能潜力。规划期间，逐步完成空压机余热回收利用、高耗能设备的更新及变频控制等措施，降低能源消耗；

3.2.4 采用节能技术，减少温室气体的排放，推动太阳能等可再生能源的使用，降低温室效应；

四、2023 年-2030年绿色供应链管理目标

  - 绿色供应链总目标、指标

目标 1：低风险供应商≥85%；

目标 2：建立完善的绿色供应链信息平台；

目标 3：2023年~2030年实现单位产值综合能耗每年下降 1%的目标，实现单位产值碳排放量每年下降1%。

  - 目标分解

研发中心：

目标：结合产品全生命周期生态设计理念，持续提升产品生产属性。

采购部：

目标 1：完成对供应商的评价与管理，低风险供应商占比超过 85%；

目标 2：完善供应商信息平台，定期对供应商进行沟通。

制造中心：

目标 1：原辅包材按规定抽检；批次检验率与准确率均达到相关要求；

目标 2：主要耗能设备正常运转率 100%；

目标 3：推进精益车间生产。

质量中心：

目标 1：原辅包材按规定抽检；批次检验率与准确率均达到相关要求；

目标 2：原材料和成品100%满足有害物质标准

制造工程部：

目标 1：绿色工程技改项目每年不低于 2 个；

目标 2：在工程设计中增加绿色工程的具体要求，如：设计规范、采购设备能效要求。

设施部

目标 1：依据能源管理体系建立各级能源目标，每月对生产系统水、电、气等能源耗用进行统计、分析、考核，对异常数据查找原因并督促整改；

目标 2：用能设备严格按照公司规定管理；

目标 3：重点用能设备维护保养计划完成率 100%；

目标 4：能源计量器具检定/校准率 100%。

IT部门：

目标 1：搭建供应商信息平台；

目标 2： 完善仓储、物流、商务平台信息对接。

环保部：

目标1：保持生产各工艺指标满足清洁生产标准；

目标2：废气、废水达标排放达标率100%；

目标3：重大环境污染事故为0。